应用开发部周报

报告时间： 从2018-12-03到2018-12-07

本周工作回顾（实际总天数：5天 ）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 类型 | 状态 | 工作内容摘要 | 参与人 | 本周实际  总工作量 | 备注 |
|  | 会议 | 已完成 | 割接方案编写 | 蔡靖亮 | 2 | 上海市高新技术企业和技术先进型服务企业认定信息系统割接方案  上海市科技计划项目立项管理系统割接方案 |
|  | 管理 | 已完成 | 上云迁移-www1部署 | 蔡靖亮 | 1 | 电信服务器核减导致上传程序内容丢失，重新部署 |
|  | 项目 | 已完成 | 个人年度总结 | 蔡靖亮 | 0.5 |  |
|  | 会议 | 已完成 | 科技企业统计总结会会务 | 蔡靖亮，李东旭 | 0.5 | 会前会场布置  会中会议主持  会后会议纪要整理 |
|  | 项目 | 继续 | 上云迁移-.net程序部署 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[任务项底色说明：白色底色-继续；绿色底色-超前或已完成；红色底色-落后]

[类型说明：会议；项目；管理]

本周问题管理

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题描述 | 分析及解决措施 | 预期解决时间 | 责任人 | 是否已解决 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

下周工作计划（预计总天数：5天）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 类型 | 类型 | 主要计划工作内容 | 参与人 （工作量预估） | 关键节点 | 备注 |
|  | 管理 | 管理 | 上云迁移-.net程序配置修改、程序上传 | 蔡靖亮 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |